Agilität

Woran erkennt man die erfolgreiche Einführung agiler Arbeitsweise?

Erfolgreiche Agilität zeigt sich nicht primär an Prozessen oder Zeremonien (Sprint-Meetings, Backlogs), sondern an messbaren Verhaltens- und Ergebnisveränderungen im Team.

## 1. Lieferverhalten

- Das Team liefert regelmäßig und vorhersehbar – nicht in großen, seltenen Releases

- Funktionsfähige Ergebnisse entstehen in kurzen Zyklen (Sprints/Iterationen)

- Die Durchlaufzeit (Zeit von Idee bis Auslieferung) sinkt spürbar

- Nacharbeiten und Bugfixing nach Releases nehmen ab

## 2. Teamdynamik und Kommunikation

- Probleme werden frühzeitig und offen angesprochen – nicht erst wenn es zu spät ist

- Das Team löst Hindernisse selbst, statt auf Entscheidungen von oben zu warten (Selbstorganisation)

- Wissen ist im Team verteilt – kein einzelner unverzichtbarer Ansprechpartner (kein Bus-Faktor)

- Retrospektiven führen zu konkreten, umgesetzten Verbesserungen – nicht zu Protokollen ohne Wirkung

## 3. Umgang mit Veränderung

- Anforderungsänderungen werden als normal akzeptiert, nicht als Störung bekämpft

- Das Team kann Prioritäten schnell anpassen ohne in Chaos zu verfallen

- Unvorhergesehene Probleme werden pragmatisch gelöst statt eskaliert

## 4. Kundenfokus

- Feedback von Stakeholdern wird aktiv eingeholt und fließt direkt in die nächste Iteration ein

- Das Team kennt den Nutzen ihrer Arbeit für den Endnutzer – nicht nur die technische Anforderung

- Demos und Reviews finden regelmäßig statt und führen zu echtem Dialog

## 5. Qualität

- Technische Schulden werden aktiv abgebaut, nicht nur aufgehäuft

- Testabdeckung und Automatisierung nehmen zu

- Definition of Done wird eingehalten und weiterentwickelt

## 6. Psychologische Sicherheit

- Teammitglieder sprechen Fehler offen an, ohne Schuldzuweisungen

- Experimente und neue Ansätze werden ausprobiert – auch wenn sie scheitern können

- Niemand versteckt schlechte Nachrichten

## 7. Metriken

| Kennzahl | Positiver Trend |
| --- | --- |
| Velocity | Stabil und vorhersehbar (nicht maximiert) |
| Lead Time | Sinkend |
| Cycle Time | Sinkend |
| Fehlerrate in Produktion | Sinkend |
| Mitarbeiterzufriedenheit | Steigend |
| Sprint-Zielerreichung | Konstant hoch (> 80 %) |

## Häufige Fehlsignale (Agile in Name only)

- Standups sind Statusberichte an den Scrum Master, keine Teamabstimmung

- Retrospektiven finden statt, aber nichts ändert sich

- Der Backlog wird vom Management befüllt, das Team hat keinen Einfluss

- Velocity wird als Leistungsmetrik verwendet und optimiert statt als Planungshilfe

- "Wir sind agil" – aber Releases passieren weiterhin nur quartalsweise

- Scrum Master agiert als klassischer Projektleiter mit Kontrollfunktion

- Teams arbeiten in Silos, kein cross-funktionales Miteinander

Fazit: Ein erfolgreich agiles Team erkennt man daran, dass es kontinuierlich Wert liefert, sich selbst verbessert und auf Veränderungen reagiert – nicht daran, dass es Scrum-Zeremonien durchführt.

Agil vs. Kanban

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Agil und Kanban werden oft verwechselt, weil Kanban Teil der agilen Werkzeugkiste ist – aber die Begriffe sind nicht gleichbedeutend.

## Agil – ein Oberbegriff

Agil ist eine Denkweise und Wertesammlung, festgehalten im Agilen Manifest (2001) mit vier Leitsätzen und zwölf Prinzipien. Es ist kein konkretes Vorgehen, sondern ein Rahmen, der verschiedene Methoden umfasst:

- Scrum

- Kanban

- Extreme Programming (XP)

- SAFe, LeSS (Skalierungsframeworks)

- Design Thinking

Agil beantwortet die Frage: Wie wollen wir zusammenarbeiten und denken?

## Kanban – eine konkrete Methode

Kanban ist eine spezifische Methode zur Visualisierung und Steuerung von Arbeitsflüssen, ursprünglich aus der japanischen Fertigungsindustrie (Toyota, 1950er Jahre). Es ist eine von mehreren agilen Methoden.

Kanban beantwortet die Frage: Wie steuern wir den Fluss unserer Arbeit?

## Die wichtigsten Unterschiede

| Merkmal | Agil (allgemein) | Kanban |
| --- | --- | --- |
| Art | Denkweise / Philosophie | Konkrete Methode |
| Iterationen | Meist feste Zeitboxen (z. B. Sprints) | Kein feste Iterationen – kontinuierlicher Fluss |
| Rollen | Abh. von Methode (z. B. Scrum Master, PO) | Keine vorgeschriebenen Rollen |
| Planung | Sprint- oder Iterationsplanung | Kontinuierlich, bedarfsgesteuert |
| WIP-Limits | Optional | Kernprinzip (Work in Progress begrenzen) |
| Änderungen | Je nach Methode geregelt | Jederzeit möglich |
| Einstieg | Oft Prozessumstellung nötig | Startet mit dem bestehenden Prozess |
| Metriken | Velocity, Sprint-Ziele | Lead Time, Cycle Time, Throughput |
| Visualisierung | Optional | Kernprinzip (Kanban-Board) |

## Die sechs Kernpraktiken von Kanban

1.  Visualisiere die Arbeit – Kanban-Board mit Spalten (To Do, In Progress, Done)

2.  Begrenze den Work in Progress (WIP) – maximal X Aufgaben gleichzeitig pro Spalte

3.  Manage den Fluss – Engpässe erkennen und beseitigen

4.  Mache Prozessregeln explizit – gemeinsam vereinbarte Spielregeln

5.  Implementiere Feedback-Schleifen – regelmäßige Überprüfung des Systems

6.  Verbessere kollaborativ – evolutionäre, nicht revolutionäre Veränderung

## Wann Scrum (agil), wann Kanban?

| Situation | Empfehlung |
| --- | --- |
| Neues Produkt, klare Iterationen gewünscht | Scrum |
| Laufende Wartung / Support mit unplanbarem Eingang | Kanban |
| Team möchte bestehenden Prozess schrittweise verbessern | Kanban |
| Enge Zusammenarbeit mit Product Owner / Stakeholdern | Scrum |
| Hohe Variabilität in Aufgabengröße und -typ | Kanban |
| DevOps / IT-Operations | Kanban |

## Scrumban – das Beste aus beiden Welten

Viele Teams kombinieren beide Ansätze zu Scrumban: Sprints und Retrospektiven aus Scrum, WIP-Limits und Flusssteuerung aus Kanban. Das ist in der Praxis sehr verbreitet – besonders in IT-Betriebsteams.

Fazit: Agil ist der Überbegriff für eine Denk- und Arbeitsweise. Kanban ist ein konkretes Werkzeug innerhalb dieses Rahmens – fokussiert auf Fluss, Visualisierung und WIP-Begrenzung, ohne feste Zeitboxen oder Rollenvorschriften.